柳林园发〔2023〕26号

柳州市林业和园林系统2023年8月

精细化管理检查通报

各城区、新区绿化主管部门，局属各单位：

2023年8月中下旬，市林业和园林局绿化管理科会同城中区、柳侯公园、柳南区、都乐公园对11个公园、30条街道主次干道进行了精细化管理检查，现将检查情况通报如下：

- 亮点工作

- 植物竞相绽放，景观效果喜人

雀儿山公园种植的7000平方米约12万株的醉蝶花此时正值花期，色彩缤纷，景观效果良好，吸引众多游客拍照打卡，获得多家媒体报道；入秋后，北外环路、桂柳路、瑞龙路等路段上的栾树茂密的绿叶中挂着一串串紫红色的“灯笼”，形成道路上一道靓丽的风景线。

（二）加强抗旱淋水，保证苗木良好生长

8月中旬以来连续多日高温，为了抗旱保苗，各单位根据实地情况增加浇灌频率、浇灌时间、浇灌水量等，确保绿化苗木健康生长。

- 二、存在问题及建议

- （一）乔木养护方面

- 1.鱼峰区万象二路白兰、城中区观瀑广场鸡冠刺桐有死株，需及时清理并补植。2.城中区罗池路水蒲桃有干枯枝，柳东新区官塘大道鸡冠刺桐、柳北区银鹤游园洋紫荆有断枝，需及时清理；动物园二区香樟干枯枝并有砸落、奇石园一区香樟及蓝花楹干枯枝并有砸落、江滨公园一区洋紫荆干枯枝、都乐公园一区干枯枝砸落，需做好干枯枝巡查工作并及时处理。3.河西公园阴香修剪口不平整、未涂伤口愈合剂，需规范修剪。4.动物园新植梨花恢复效果差，需注意种植时间、积水情况及后续养护工作。5.城中区滨江西路小叶榕有菟丝子，需及时防治；柳东新区官塘大道鸡冠刺桐主干被白蚁驻空存在安全隐患，需及时清理。

- 灌木、地被养护方面

- 1.柳北区鹧鸪江路非洲茉莉、城中区红光桥底红檵木有死株，需及时清理并补植。2.奇石园一区红继木干枯枝，需及时处理。3.鱼峰区万象路、西船大院外绿化带内有较多菟丝子，需及时防治。4.园建处北进路、柳南区城站路、革新路、城中区罗池路游园、阳和工业新区盛天龙湾外绿地存在黄土露天现象，需及时补植。5.柳北区银鹤游园、园建处北进路、鱼峰区柳东路瑞景文苑旁绿地、城中区罗池路游园有杂草，需及时清理。

- （三）创城工作方面

- 1.河东公园木质护栏白蚁危害破损严重，请及时处理。2.柳北区香兰中路游园绿地内有电线等杂物，需及时处理。3.柳北区银鹤游园、鱼峰区柳东路瑞景文苑旁绿地生活垃圾较多，园建处北进路中分带修剪的三角梅枝条未清理，需及时进行清理。

- 三、下月绿化管养工作计划

高温天气，需加强抗旱淋水工作，保证植物成活;加强绿地除杂草工作，开展绿篱、草坪修剪，病虫害的预防和治理;针对中秋节的传统习俗，安排人员做好夜间防火巡查、保洁工作;各单位要做好迎接国庆的各项准备工作。

附件：1.2023年8月重点整改工作反馈表

2.2023年8月各单位精细化管理检查评分汇总表

3.2023年8月各单位精细化管理检查情况图片汇总

柳州市林业和园林局

2023年9月5日

公开方式：主动公开