柳林园发〔2024〕7号

柳州市林业和园林系统2024年1月

精细化管理检查通报

各城区、新区绿化主管部门，局属各单位：

2024年1月中下旬，市林业和园林局绿化管理科会同柳北区、鱼峰区、鱼峰公园、柳侯公园对11个公园、30条街道主次干道进行了精细化管理检查，现将检查情况通报如下：

- 亮点工作

- （一）各公园张灯结彩、花海盛开迎新年

- 各公园挂灯笼、做造型、摆年花、布置花海迎接新年的到来，如雀儿山公园茶花园布置手工龙和红伞造型、龙潭公园风雨桥挂起灯笼廊等，园博园金鱼草花海盛开，雀儿山公园红豆广场、动物园炮仗花开放，春节氛围浓厚，吸引众多游客拍照打卡。

- （二）第一期茶花花事活动顺利开幕

- 雀儿山公园“茶韵花影映春色”茶花花事活动于1月26日开幕，一直持续至2月底，共展出茶花180多个品种1600多株。为了给花友提供交流平台，公园精心编印了《茶花养护技术规程》，打造茶花花友之家，开展茶花种植、养护、控花等专业知识的分享活动，为市民提供过年的好去处。

- 二、存在问题及建议

- （一）乔木养护方面

- 1.柳东新区龙华路栾树长势较差，需及时复壮或更换。2.城中区罗池路水蒲桃，城中区公园路、柳东新区新柳大道、阳和工业新区长安路、科研所河西公园洋紫荆有干枯枝，需及时修剪。3.河西公园超过十株洋紫荆受到木蠹蛾等病虫害危害，龙潭公园二区木棉、枫香、台湾相思等白蚁危害，奇石园二区秋枫白蚁危害，都乐公园云佛殿多株苏铁锈病、白粉蚧危害，需加强病虫害防治。4.城中区文惠路洋紫荆、阳和工业新区鼓山公园、香桥路洋紫荆、科研所河西公园洋紫荆支撑不规范，需及时清除不规范支撑；阳和工业新区鼓山公园柳树、科研所河西公园洋紫荆树干上有钉子，柳东新区新福路榕树上挂有灯带，园建处潭中西路游园、鱼峰区龙泉路游园树上挂有杂物，需及时清除。

- （二）灌木、地被养护方面

- 1.白岩山公园地被死株，需及时清理和补植。2.城中区滨江东路小游园、柳北区八一路、柳东新区新福路、鱼峰区蝴蝶山路绿地存在黄土露天现象，需及时补植。3.城中区观瀑广场、龙潭公园苗寨杂草较多，需及时清理。

- （三）创城工作方面

- 1.柳南区温州商贸城前绿地、鱼峰公园三区扫把随意放置于灌木上，需正确收纳劳动工具。2.柳南区城站路绿化带、柳北区广场路花箱、桂景湾路绿化带有生活垃圾，都乐公园二区石桌周围垃圾较多，龙潭公园二区壮寨垃圾死角、各处散落垃圾，需及时清理。3.都乐公园3号公厕水龙头把手断裂，阳和工业新区圣塘路游园内石桌损坏缺失，需及时修理4.奇石园二区大草坪多个小商贩摆卖风筝、玩具等，需加强超范围经营现象的管理。

- 三、下月绿化管养工作计划

继续做好冬季清园工作，清理乔木枯枝、清扫绿地内积累落叶，做好苗木防冻工作,防病虫害越冬，整理树盘，除杂草，尤其是加强对洋紫荆、黄花风铃木等开花乔木的枯枝修剪；对缺株断档、黄土露天的地块及时补植；及时排查并处理存在安全隐患的乔灌木，加强安全作业培训。

附件：1.2024年1月各单位精细化管理检查评分汇总表

2.2024年1月各单位精细化管理检查情况图片汇总

3.亮点材料列点

柳州市林业和园林局

2024年2月5日

公开方式：主动公开