广西壮族自治区柳州市

园 林 局 文 件

柳园发〔2019〕3号

关于印发《柳州市园林局2019年年度精细化管理工作计划》的通知

各城区绿化所、新区绿化主管部门，局属各单位：

 现将《柳州市园林局2019年年度精细化管理工作计划》印发给你们，请你们认真组织实施。

附件：《柳州市园林局2019年年度精细化管理工作计

划》

 柳州市园林局

 2019年1月16日

信息公开方式：主动公开

2019年年度精细化管理工作计划

为满足人民日益增长的优美生态环境需要，建设美丽柳州，我局以“绿地整洁、设施完好、水体清新、操作规范、制度健全、环境优美”24字方针为指导，以提高园林绿地精细化养护管理水平为目的，打造精致园林，特制定2019年度绿化管养工作计划。

一、精益求精，加强精细化养护管理

2019年，我局继续以养护检查为抓手，遵循园林精细化养护规律，实行“一月一小检，年中年末全面检”制度，开展全年绿化养护检查工作。

2019年绿化养护重点放在以下几个方面：

**1.加强名木古树保护及养护。**一是实行专人负责管理制度，管理单位负责对名贵大树进行一树一档的建档工作并做好标识牌；二是做好名木古树水肥管理、病虫害防治等养护措施，并及时填写管养记录，保证名木古树成活率。

**2.加强林荫环境改造及下层植物的梳理。**根据各自环境特点，改造荫蔽区。一是对上层乔木进行疏理，加强内膛枝修剪，使光线下穿，改善下层灌木生产环境；二是引进适宜荫生植物，根据“适地适树”原则，选取耐荫植物进行景观营造；三是适当清理林下弱势植物，营造“疏林草地”景观。

**3.加强花境管理。**花境建设后，应加强养护。加大多年生宿根性乡土观叶观花植物比率，减少时令花卉的使用量，保证花境景观的前提下降低养护成本，增强效果持续性。

**4.加强红檵木、毛杜鹃的黄化病治理。**加强红檵木、毛杜鹃等植物黄化病的治疗，通过喷施硫酸亚铁溶液、加强水肥管理等方法，降低植物黄化率，提高景观效果。

 **5.加强城市管理提升年工作。**认真研读“提升年大行动”实施方案，重点解决黄土露天，绿地脏乱，城市家具破损等城市绿化管理顽疾。深入了解我局相关工作目标专项考评细则，结合2018年我局工作实际及扣分事项，全面落实考评工作。

二、常抓不懈，做好各项创城工作

**1.加强建章立制。**各单位应结合自身情况，按照创城要求建立相应的安全制度、公厕管理制度、停车场管理制度等一系列完整的管理制度，使日常工作更具规范性、指导性和可操作性。

**2.做好创城工作。**做好公厕管理、城市家具管理、停车场管理、创城宣传、服务类站点（如：爱心妈咪小屋、游客中心、学雷锋志愿服务站等）管理及环境卫生、文明行为等方面工作。争创文明城市。

三、防患未然，应对灾害

**1.防汛抗洪应急预案制定。**为积极应对汛期可能发生的洪涝灾害事故，切实做好“防大汛、抗大灾、抢大险”的准备工作，维持正常安全生产秩序。绿化工程处、园林科学研究所和江滨公园等单位需制定好防汛抗洪抢险应急预案，加强部门协作、确保行动安全、做好后勤保障、加强信息反馈、及时公示抗洪抢险情况，全面做好抗洪救灾各项工作。

**2.极端天气应对。**为有效防范、处置因灾害性极端天气带来的倒树、树枝断折、苗木冻害、护栏倒伏、山石滑落和火灾等灾害，最大限度地减少损失，切实保障人员财产安全，各单位需加强极端天气时的巡查，了解天气变化，及时传达预报预警信息，并根据实际情况组织人力、物力做好抢险救灾准备。

**3.山林防火。**为做好山林火灾应急预案编制工作，安全有效扑救山林火灾，检验扑救队伍应对火情的反应能力、扑救能力、后勤保障能力、灾后处置能力和协同作战能力，提升实战技能，2019年拟进行一次防火演练，通过开展实战演练，加强队伍建设，建设重巡查、能打火、保安全的专业队伍，扎实有效地做好石山、林区的防火工作。

四、提升技能，开展各类技能培训

**1.专业培训。**2019年计划继续开展园林系统绿化管养专项技能培训。要求全系统（含五城区、两新区，可扩大至各县及设计部门）各单位技术骨干参与学习、交流。通过全年不间断的培训学习，加强各单位间先进工作经验的交流，整体提升全系统绿化养护的水平。

**2.外出学习。**2019年计划组织系统各单位到精细化养护工作做得较好的城市进行考察学习，加强对草坪养护的探索研究。各单位也可根据自身情况、管理特点组织相关专业技术人员、管理人员到全国其他相类似单位进行取经学习。取他人之所长，以拓展思路、切实提高我市的园林精细化养护水平。同时加强学习经验分享。

**3.技能大赛。**计划在2019年5-6月开展2019年柳州市第五届园林绿化技能大赛，为2019年广西第二届园林绿化行业职工技能大赛技术练兵。通过参赛促学习促交流促进步，提高一线职工绿化养护技能，培养精益求精的“工匠精神”，提升精细化养护管理水平，宣传展示柳州园林风貌和绿化养护水平，进一步扩大柳州园林的影响力。

附件一：2019年园林精细化养护月度工作计划及检查安排表

附件二：2019年各单位绿化管养专项技能培训安排表

附件一:

**2019年园林精细化养护月度工作计划及检查安排表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **时间** | **计划养护管理内容** | **检查人员** |
| 一月 | 1.对休眠期且耐寒的绿化植物进行修剪作业；2.进行冬季清园工作，清理园害，不留卫生死角。  | 柳北区、绿化处、柳侯公园、龙潭公园各科长 |
|
| 二月 | 1.因地制宜，结合实际需要，对地被植物进行适当修剪、重剪； 2.对缺株断档、黄土露天的地块及时补植；3.及时排查并处理存在安全隐患的乔木灌木，杜绝出现乔木钉拴刻画现象，做好修剪清理以及病虫害防治工作；4.正值春节期间，增强养护工人纪律意识，安全意识，并强调春节期间出行安全。 | 城中区、鱼峰区、江滨公园、都乐公园各科长 |
|
| 三月 | 1.利用雨水天气，对重剪的乔木、花灌木及长势较差植物进行施肥，保证苗木及时恢复；2.春季回暖，对易产生病虫害的植物及时巡查并做好防治工作；3.结合实际情况，对冬季防寒防霜措施进行拆除、清理。 | 柳南区、科研所、雀儿山公园、鱼峰公园各科长 |
|
| 四月 | 1.加强对各类苗木病虫害排查，并及时防治；2.加强雨季巡查，及时发现、处理树木倒伏、断枝等情况，并进行后期养护工作；3.天气回暖，花灌木、绿篱等生长速度加快，及时做好修剪工作，保证各处景观整齐美观； 4.做好防四害工作，在各路段、游园、公园等投放老鼠药； 5.各节点、摆花区域、花箱等更换时令草花，迎接五一国际劳动节。 | 柳东新区、园建处、奇石园、动物园各科长 |
|
| 五月 | 1.加强“五一”假期间公园、游园的保洁力度，确保节假日期间园容的干净整洁；2.加强暴雨大风季节巡查工作；3.继续做好各类苗木病虫害防治工作。 | 阳和新区、河东苗圃、城市广场、园博园各科长 |
|
| 六月 | 1.对长势较差的苗木增施有机肥、复合肥，加快其生长提高观赏质量；2.加强绿地植物的养护工作，从绿篱修剪、乔木枯枝清理、死树处理、草地修剪除杂、树盘整理、病虫害防治等多方面开展工作；3.进入汛期，及时做好防汛抗洪救灾工作；4.各节点、摆花区域、花箱等更换时令草花，迎接七一建党节。 | **年中大检，分组检查，各单位分管领导参加** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 七月 | 1.进入高温天气，加强抗旱淋水工作，保证新植植物的成活；2.加强绿地除杂草工作，树盘松土、整理，病虫害的预防与处理；3.防风防涝、灾后及时清淤，做好乔木的扶树设施加固工作；4.做好绿化养护作业人员的降温防暑工作。 | 柳北区、绿化处、柳侯公园、龙潭公园各科员 |
|
| 八月 | 1.对预告的台风等恶劣天气，做好防灾预案及隐患排查工作，及时清理倒树断枝，并进行后期养护；2.高温天气，加强抗旱淋水工作，保证新植植物的成活；3.加强绿地除杂草工作，树盘松土、整理，病虫害的预防与处理；4.做好绿化养护作业人员的降温防暑工作；5.针对中元节的传统习俗，安排人员做好夜间防火安全巡查、保洁工作。 | 城中区、鱼峰区、江滨公园、都乐公园各科员 |
|
| 九月 | 1.高温天气，加强抗旱淋水工作，保证新植植物的成活；2.加强绿地除杂草工作，绿篱、草坪修剪，病虫害的预防与处理；3.做好绿化养护作业人员的降温防暑工作；4.针对中秋节的传统习俗，安排人员做好夜间防火安全巡查、保洁工作；5.各节点、摆花区域、花箱等更换时令草花，迎接国庆的各项准备工作。 | 柳南区、科研所、雀儿山公园、鱼峰公园各科员 |
|
| 十月 | 1.高温天气，加强抗旱淋水工作，保证新植植物的成活；2.加强国庆期间公园、游园的保洁力度，确保节假日期间园容的干净整洁；3.做好绿化养护作业人员的降温防暑工作。 | 柳东新区、园建处、奇石园、动物园各科员 |
|
| 十一月 | 1.各单位结合自身实际情况开展涂白工作；2.加强抗旱淋水工作，保证新植植物的成活；3.进行冬季清园工作。清理乔木枯枝、清扫绿地内积累落叶，防病虫害越冬，整理树盘，除杂草，做好精细化养护工作。 | 阳和新区、河东苗圃、城市广场、园博园各科员 |
|
| 十二月 | 1. 修剪乔灌木的徒长枝、过密枝等，绿篱适当修剪；2.继续做好冬季清园工作，加强精细化养护；3.各节点、摆花区域、花箱等更换时令草花，迎接元旦的各项准备工作；

4.强化园容保洁、设施完备工作；5.对不耐寒的苗木注意开展好防寒防霜冻工作。 | **年末大检，一定范围内交叉检查，各单位主要行政领导参加** |

附件二:

|  |
| --- |
| **2019年各单位绿化管养专项技能培训安排表** |
| **序号** | **单位名称** | **培训内容** | **培训方式** | **培训地点** | **培训时间** |
| 1 | 柳侯公园管理处 | 千年柳宗元文化与百年公园发展变迁 | 理论讲解、现场参观交流 | 柳侯公园 | 2月  |
| 2 | 绿化工程处 | 园林蛀干害虫防治技术交流 | 现场理论讲解 | 河西基地 | 3月 |
| 3 | 龙潭公园管理处 | 兰园建设经验分享暨兰科植物辨识培训 | 图文展示、现场讲解 | 龙潭公园 | 4月 |
| 4 | 都乐公园管理处 | 几种常用园林植物的扦插繁殖技术交流 | 理论讲解、现场技术交流 | 都乐公园荷花湖景点 | 5月 |
| 5 | 雀儿山公园管理处 | 水生植物的品种选择与管养 | 室内讲解、室外现场技术交流 | 雀儿山公园 | 6月 |
| 6 | 园博园管理处 | 浅谈园林景观鉴赏 | 室内讲解和室外实地解析 | 园博园 | 7月 |
| 7 | 河东苗圃管理处 | 垂吊植物栽培技术与应用培训 | 理论讲解、现场技术交流 | 河东苗圃 | 8月 |
| 8 | 园林建设工程处 | 山体彩化苗木的应用 | 理论讲解、实地现场技术交流 | 蜡烛山公园管理房前小广场 | 9月 |
| 9 | 园林科学研究所 | 柳州市立体绿化现状及发展对策探讨 | 理论讲解、实地现场技术交流 | 科研所科技园 | 10月 |
| 10 | 城中区绿化所 | 城市街道园林景观的浅议 | 理论讲解、现场技术交流 |  | 11月 |